Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

Patrones de Diseño y Frameworks

Soporte de la metodología de desarrollo Proceso Unificado (UP)

María Miranda V30243278

Samantha Ramírez V31307714

Enero, 2026

Índice

Introducción y justificación	2

Ciclo de vida del proyecto (fases)	3

Fase de Comienzo	3

Fase de Elaboración	3

Fase de Construcción	3

Fase de Transición	3

Workflows (disciplinas)	4

Rigurosidad y trazabilidad	5

# Introducción y justificación

Para el desarrollo del sistema de seguridad pública solicitado, se ha seleccionado el Proceso Unificado (UP). Esta elección es debido a que el UP es una metodología centrada en la arquitectura que permite enfocarse en la fase de “Elaboración”, donde se definen los patrones. Además, es dirigida por casos de uso lo que se alinea con los entregables solicitados. Finalmente, es iterativa e incremental, permitiendo construir primero el núcleo del sistema (registro de casos) y luego añadir módulos complejos como alarmas o reportes.

Esta elección responde a la naturaleza rigurosa y formal exigida en los lineamientos, ya que el UP es una metodología iterativa e incremental, centrada en la arquitectura y dirigida por casos de uso. Dado que el proyecto requiere la implementación de Patrones de Diseño y una estructura sólida en Java, el UP permite mitigar riesgos técnicos desde etapas tempranas.

# Ciclo de vida del proyecto (fases)

El desarrollo se organiza en las cuatro fases del UP, alineadas con los hitos de entrega establecidos:

## Fase de Comienzo

- Objetivo: delimitar el alcance del sistema de gestión de casos.

- Actividades: se esboza la arquitectura inicial y se redactan requerimientos.

- Artefactos producidos (Entrega 26 de enero):

  - Requerimientos funcionales y no funcionales: listado formal de capacidades del sistema.

## Fase de Elaboración

- Objetivo: Planificar el proyecto y establecer la línea base de la arquitectura.

- Actividades: creación de la arquitectura base, diseño de diagramas UML y selección de patrones.

- Artefactos producidos (Entrega 26 de ene / 20 de febrero):

  - Modelo de casos de uso

  - Diagramas de secuencia y/o colaboración.

  - Diagrama de clases.

## Fase de Construcción

- Objetivo: desarrollo completo del producto.

- Actividades: codificación en Java, creación de interfaces, aplicación de patrones y manejo de archivos/base de datos local.

- Artefactos producidos (Entrega 20 de febrero):

  - Código fuente introdocumentado.

  - Prototipo de Interfaz.

## Fase de Transición

- Objetivo: entrega del sistema al ente público y verificación final.

- Actividades: ejecución de pruebas, corrección de errores y entrega del ejecutable.

- Artefactos producidos:

  - Programa ejecutable final y código fuentes del sistema.

# Workflows (disciplinas)

A lo largo de las iteraciones, el equipo ejecuta las siguientes disciplinas:

- Requerimientos: Se establecen los procesos de negocio del cuerpo de seguridad. Se elaboran prototipos de interfaz para validar con el "cliente" la captura de datos como el Nro. de Expediente y Actuaciones.

- Análisis: Se identifican los objetos del dominio (Caso, Investigador, Empresa). El Arquitecto de Software define cómo estos interactúan para formar la arquitectura del sistema.

- Diseño: Se transforman los requerimientos en el Modelo de Diseño. Aquí es donde el Ingeniero de Casos de Uso asegura que los patrones de diseño elegidos optimicen la flexibilidad del sistema.

- Implementación: traducción del diseño a código Java. Se utiliza el Modelo de Diseño para determinar dónde optimizar el rendimiento, especialmente en el módulo de alarmas y reportes.

- Prueba: se ejecutan casos de prueba para cada caso de uso.

# Rigurosidad y trazabilidad

Este soporte garantiza que cada línea de código en la entrega final tiene su origen en un requerimiento analizado en la fase de comienzo y diseñado formalmente en la fase de elaboración. El uso de UML como lenguaje común asegura la formalidad académica del proyecto.